## Slide 1
校友会项目年中工作汇报
汇报人：张迪 部门：计通学院

## Slide 2
工作概述
完成情况
成果展示
存在不足
工作计划
目录
CONTENTS

## Slide 3
工作概述
理工大校友会
校友信息平台
理工大基金会网站
理工大基金会网站，是校友会信息的网络发布平台。包括校友捐赠相关信息的发布、校友会信息发布和校友查询入口等功能。
网站有独立的页面展示和后台界面，允许网站管理员自由地添加文章，更改标识。
目前已经使用成熟的php建站工具搭建完毕。
校友信息数据库管理平台
校友信息数据库，是保存校友信息的重要数据库，与之配套的还有其web管理平台，拥有校友信息查询、校友信息管理、校友组织管理、系统权限管理、校友统计等诸多功能。
目前已使用python+mysql+angularjs的技术方案完成了主体平台的搭建，尚有部分功能模块未完成。

## Slide 4
制作原型
项目采用原型驱动的开发模式，预先制作原型与甲方的交流，确认需求。2017.3.15-2017.4.17
需求分析
4月13日会议之后，确认项目主体需求，之后继续与甲方交流确认各项细节。2017.4.13-2017.5.31
数据库设计
甲方5月下旬给予了已有的校友数据excel表。对其中数据进行分析，以便设计数据库。 2017.5.22-2017.6.12
数据库设计
按照需求分析对校友数据库进行了详细的设计，并制作了说明文档。
2017.5.26-2017.6.12
系统开发
根据需求进行系统开发。2017.4.17-今
1
2
3
4
5
工作明细

## Slide 5
基金会网站
对外发布内容的展示平台
已以使用
兼容桌面和移动端

## Slide 6
基金会网站
网站目录
可修改
可定制
首页
网站介绍
基金会简介
规章制度
审计报告
筹资项目
捐赠项目
信息公开
捐赠鸣谢
捐赠人寄语
受益人感言
我要捐赠
捐赠名单
捐赠使用
快捷入口
校友查询
在线捐赠
相关下载
联系我们
新闻公告

## Slide 7
基金会网站
基金会网站文章发布后台
可发布文章，定制目录
甲方管理员轻松易用

## Slide 8
校友信息管理平台
校友会已有数据分析
数据缺失较多
数据一致性较差

## Slide 9
校友信息管理平台
新数据库设计
内容丰富，表项较全
考虑了多学历的可能
考虑了权限组设计
考虑了数据冗余

## Slide 10
校友信息管理平台
新界面设计
清新流派
兼容桌面端和移动端

## Slide 11
校友信息管理平台
注册流程
简明的注册流程
多而标准的数据输入

## Slide 12
下一步工作计划
开发完成剩余模块
目前，高级搜索、系统权限管理、邮件发布功能尚未完成。需要一定时间进行开发。
部署到校网络中心
作为一个学校信息平台，基金会网站和校友信息数据库都要部署到校网络中心。这里需要甲方协助。
大规模测试
在部署完成后到实际使用前，还需要进行大规模测试，以确保系统可用性和安全性。

## Slide 13
THANKS
感谢您的观看